ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цифровая обучающая платформа (песочница) для эмуляции работы с ФГИС «Семеноводство»

Заявка № СтС-528390 (Поповская Е. В.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14

4 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	17

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет цели, задачи, состав, основные требования и порядок работ по разработке цифровой обучающей платформы (песочницы) для эмуляции работы с Федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Семеноводство».

Разрабатываемый программный продукт предназначен для создания безопасной учебной среды, позволяющей сотрудникам и студентам аграрной отрасли отрабатывать практические навыки работы с ФГИС «Семеноводство» без риска совершения ошибок в реальной системе.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование разработки: цифровая обучающая платформа (песочница) для эмуляции работы с ФГИС «Семеноводство».

Цель: разработка цифрового обучающего решения для отработки навыков работы с федеральной государственной информационной системой сотрудникам и студентам аграрной отрасли.

Основание для разработки: необходимость создания безопасной учебной среды для отработки практических навыков работы с федеральной государственной информационной системой «Семеноводство» сотрудниками и студентами аграрной отрасли без риска совершения ошибок в реальной системе.

Задачи:

- Создать точную, функциональную и визуальную копию (эмулятор) ФГИС «Семеноводство».

- Разработать библиотеку интерактивных кейсовых заданий, охватывающих ключевые бизнес-процессы системы.

- Реализовать систему ролей для отражения реальных сценариев работы разных категорий пользователей.

- Снизить нагрузку на реальную ФГИС «Семеноводство» за счет переноса учебной активности на эмуляционную платформу.

Таблица 1 – Основные функциональные требования

| № | Функциональный модуль | Требования и описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль эмуляции ФГИС | Точная визуальная и функциональная копия интерфейсов и бизнес-логики ФГИС «Семеноводство». |
| 2 | Система ролей пользователей | - Для участника оборота семян - Для аккредитованной организации - Для пользователя «Научные и образовательные организации» |
| 3 | Система подсказок и проверки | Контекстные подсказки, имитация ответов системы. |
| 4 | База знаний и теория | Интегрированные учебные материалы, инструкции, глоссарий по работе с ФГИС «Семеноводство». |

Таблица 2 – Описание модулей

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Модуль эмуляции ФГИС | Личный кабинет пользователя - Рабочая зона, где пользователь видит свои задачи, уведомления и навигацию по функциональным разделам. Раздел регистрации партий - Учебная форма для внесения сведений о партии семян с полной имитацией проверок, статусов и генерации учетных номеров. Раздел подачи заявок - Интерфейс создания заявок на сертификацию с загрузкой документов, автоматической валидацией и переходами статусов. Реестр производителей - Эмуляция просмотра, создания и редактирования записей в реестре, аналогично функционалу настоящего ФГИС. Раздел генерации отчетов - Создание учебных актов, сертификатов, деклараций и выгрузка демонстрационных PDF-документов. Страница статусов и уведомлений - Отображение хода обработки заявок: этапы, ошибки, сообщения от системы, лента событий. Эмуляция бизнес-логики и ошибок - Моделирование поведения реальной системы: автоматические проверки, ошибки формата, неправильные данные, отказ в обработке. |
| Система ролей пользователей | 2.1. Участник оборота семян Функциональность: Регистрация партий - Создание новых партий с заполнением всех требуемых параметров. Подача заявок на сертификацию - Формирование и отправка документов для подтверждения соответствия. Ведение собственной карточки хозяйства - Редактирование сведений об организации и её производственной деятельности. Просмотр статусов документов - Отслеживание этапов рассмотрения заявок и партий. Формирование исходящих документов - Создание заявок, актов и других файлов, характерных для роли хозяйства. 2.2. Аккредитованная организация Функциональность: Проверка представленных заявок - Просмотр, анализ и оценка поданных пользователями документов. Создание экспертных заключений (эмуляция) - Формирование учебных заключений по заявкам для моделирования экспертизы. Подтверждение или отклонение документов - Принятие решений по заявкам и изменение их статуса. Доступ к специализированному функционалу (акты, протоколы) - Работа с актами, протоколами и расширенными административными возможностями. 2.3. Научные и образовательные организации Функциональность: Просмотр учебных материалов - Доступ к теории, примерам, методическим рекомендациям. Работа в песочнице для обучения - Выполнение всех операций в безопасной среде, без риска для реального ФГИС. Выполнение контрольных сценариев - Практические задания по ключевым процессам и оценка действий пользователей. Генерация учебных отчетов - Автоматический анализ успеваемости, ошибок и прогресса. |
| Система подсказок | Подсветка обязательных полей - Визуальное выделение данных, которые необходимо заполнить. Пояснения по каждому полю («что означает», «где взять») - Встроенные справки, объясняющие смысл полей и правила их заполнения. Автоматическая проверка действий - Анализ правильности шагов пользователя и выдача рекомендаций или сообщений об ошибках. Обучающие задания - Готовые учебные сценарии: регистрация партий, подача заявок, исправление ошибок и т.п. |
| База знаний и теория | Теоретические материалы - Справочные документы, методички, пошаговые инструкции и нормативная база по ФГИС. Глоссарий - Словарь терминов семеноводства и определения для каждого ключевого понятия. Учебные кейсы - Практические примеры с ситуациями из реальной работы: неправильные документы, спорные статусы, типичные ошибки. |

Кейсовые задания являются центральным элементом и основным инструментом обучения на платформе. Они трансформируют пассивного слушателя в активного участника, имитируя реальные рабочие ситуации.

Роль кейсовых заданий:

- Контекстуализация знаний: Превращают абстрактные правила и инструкции в конкретные, осмысленные действия.

- Формирование проблемного мышления: Учат анализировать входящие данные, принимать решения в условиях неполной информации и нестандартных ситуациях.

- Отработка сценариев принятия решений: Пользователь сталкивается с последствиями своих действий (как правильных, так и ошибочных) в безопасной среде, что способствует лучшему запоминанию и пониманию причинно-следственных связей.

- Объективная оценка компетенций: Результат прохождения кейса является измеримым показателем усвоения материала и уровня сформированности навыка.

Таблица 2 – Эмулируемые бизнес-процессы ФГИС «Семеноводство»

| № | Эмулируемый процесс | Описание учебного сценария |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация партий семян | Внесение данных о новой партии, присвоение учетных номеров. |
| 2 | Подача заявок на сертификацию | Заполнение форм заявок, приложение необходимых документов. |
| 3 | Формирование отчетных документов | Отработка создания актов, сертификатов, деклараций. |
| 4 | Отслеживание статусов заявок | Работа с разделами системы для проверки текущего статуса документов. |
| 5 | Ведение реестра производителей | Методические указания по заполнению и редактированию данных в реестрах. |

Этапы разработки (Дорожная карта проекта)

Этап 1: Детальный анализ и проектирование (UI/UX-прототипы, техническая спецификация).

Этап 2: Разработка ядра платформы (бэкенд, база данных, система аутентификации).

Этап 3: Разработка клиентской части и модуля эмуляции ключевых процессов.

Этап 4: Тестирование (функциональное).

Этап 5: Опробация тестовой версии и доработка обучающего модуля.

Разработанное техническое задание служит надежным фундаментом для перехода к следующему этапу — прототипированию интерфейсов и непосредственной разработке обучающего решения. Данный документ полностью определяет цели, задачи и рамки создания цифрового обучающего решения, отвечающего актуальным вызовам цифровизации аграрной отрасли.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к инфраструктуре и хостингу:

1.1. Серверная платформа: VPS/VDS-сервер или выделенный сервер с поддержкой контейнеризации Docker.

1.2. Программное обеспечение сервера:

Контейнеризация: Docker, Docker Compose.

База данных: PostgreSQL версии 13+.

Обратный прокси: Nginx для раздачи статики и балансировки.

Сертификаты: Обязательное наличие SSL-сертификата (предпочтительно Let's Encrypt) для обеспечения HTTPS-шифрования.

Компоненты:

- Клиентская часть, веб-версия (сайт)

- Серверная часть, backend API

- Хранилище данных

2. Технический стек:

2.1. Клиентская часть (Frontend):

Назначение: Веб-интерфейс платформы, личные кабинеты пользователей, интерфейс эмуляции ФГИС.

Технологии: TypeScript, фреймворк Next.js (режим SSR или SSG), состояние управления (например, Redux Toolkit / Zustand)..

2.2. Серверная часть (Backend API):

Назначение: Обработка бизнес-логики, аутентификация, управление пользователями и кейсами, предоставление API для клиентской части.

Технологии (на выбор Исполнителя):

Вариант А: Python 3.10+ и фреймворк FastAPI.

Вариант Б: C# и фреймворк ASP.NET Core.

Обязательные компоненты:

RESTful API с документацией (OpenAPI/Swagger).

JWT-аутентификация и авторизация.

Валидация входящих данных.	Хранилище данных — облачное хранилище изображений и метаданных (S3-совместимое), PostgreSQL для метаданных.

2.3. Хранилище данных:

База данных: PostgreSQL для хранения структурированных данных (пользователи, кейсы, прогресс, метаданные).

Файловое хранилище: S3-совместимое облачное хранилище (например, Yandex Cloud Storage, Selectel) для хранения изображений, документов и иных статических файлов.

Кеширование: Redis для кеширования часто запрашиваемых данных (справочники, сессии, метаданные кейсов) и управления очередями задач при необходимости.

2.4. Требования к DevOps и эксплуатации

Контейнеризация: Все компоненты системы (Frontend, Backend, БД, Redis, Nginx) должны быть развернуты в виде Docker-контейнеров.

Оркестрация: Использование docker-compose для управления многоконтейнерным развертыванием в среде разработки и на продакшн-сервере. Рассмотреть возможность использования Kubernetes для облегчения будущего масштабирования.

CI/CD (Непрерывная интеграция и доставка): Настройка автоматизированного пайплайна (например, на базе GitLab CI/CD, GitHub Actions или Jenkins) для сборки, тестирования и развертывания приложения при обновлении кода в репозитории

2.5. Мониторинг и логирование:

Настройка централизованного сбора и анализа логов (логи приложения, веб-сервера, БД).

Внедрение системы мониторинга доступности и производительности ключевых компонентов системы (Prometheus, Grafana).

Итоговая схема архитектуры проекта (рис. 1):

Рисунок 1 – Архитектура проекта

3. Безопасность и юридические требования:

Защита от SQL-инъекций, XSS-атак. Регулярное обновление системы

Сбор согласия пользователя на использование фото для обучения; возможность удаления фото по запросу.

Обработка персональных данных согласно требованиям законодательства РФ.

Реализация шифрования данных в покое и при передаче.

Изоляция среды: Гарантия полной изоляции учебной «песочницы». Отсутствие любых сетевых вызовов или записей в реальную ФГИС «Семеноводство». Все данные, создаваемые в процессе эмуляции, должны существовать только в рамках учебной платформы.

4. Функциональные требования:

Должна быть реализована эмуляция полного жизненного цикла ключевых процессов, существующих в ФГИС «Семеноводство» (например, регистрация партий семян, подача заявлений, отслеживание статусов, формирование отчетных документов).

Алгоритмы работы системы (последовательность шагов, проверка вводимых данных, условия перехода между этапами) должны точно соответствовать бизнес-логике реальной системы.

Все действия пользователя должны обрабатываться внутри изолированной среды (песочницы) без какого-либо воздействия на реальную ФГИС.

Система ролей: она должна предоставлять различный функционал и данные в зависимости от роли обучающегося, имитируя реальные сценарии работы.

Интегрированная система хранения и предоставления справочной информации для поддержки обучения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В рамках разработки должна быть предоставлена следующая документация:

- Руководство системного администратора (инструкция по развертыванию и поддержке).

- Руководство пользователя (инструкция по работе с платформой для обучающихся).

- Техническое описание архитектуры и API (на базе сгенерированной документации Swagger).

Форматы предоставления:

- Все документы предоставляются в электронном виде в форматах: PDF (для руководств) и HTML/PDF (для технической документации API).

- Исходные тексты документации передаются в формате Markdown.

- Документация API предоставляется в интерактивном формате Swagger UI/OpenAPI 3.0.

Язык и стиль изложения:

- Документация составляется на русском языке.

- Технические термины на английском языке сопровождаются пояснениями.

- Стиль изложения – четкий, однозначный, без двусмысленностей.

4 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка программного продукта осуществляется в соответствии со следующими этапами (см. таблица 3):

Таблица 3 – Этапы разработки

| Этапы | Содержание |
| --- | --- |
| Детальный анализ и проектирование | Проведение детального анализа функциональности и бизнес-логики реальной ФГИС «Семеноводство». Разработка полного набора UI/UX-прототипов всех ключевых интерфейсов учебной платформы и модуля эмуляции. Создание исчерпывающей технической спецификации, включающей описание архитектуры, API-методов, структуры базы данных и алгоритмов взаимодействия компонентов системы. |
| Разработка ядра платформы | Разработка серверной части (Backend API) с реализацией всей бизнес-логики. Проектирование, развертывание и наполнение необходимыми справочными данными базы данных (PostgreSQL). Реализация надежной системы аутентификации и авторизации на основе JWT-токенов. Настройка базовой инфраструктуры (Docker-окружение, репозиторий кода). |
| Разработка клиентской части и модуля эмуляции ключевых процессов | Разработка клиентского веб-приложения (Frontend) на выбранном технологическом стеке. Реализация модуля эмуляции, обеспечивающего точное визуальное и функциональное воспроизведение ключевых процессов ФГИС «Семеноводство» (регистрация партий, подача заявок и т.д.). Интеграция клиентской части с серверным API. Реализация базового пользовательского интерфейса для доступа к кейсовым заданиям и теории. |
| Тестирование (функциональное | Проведение комплексного функционального тестирования всех модулей системы. Проверка соответствия реализованного функционала требованиям технического задания и прототипам. Тестирование системы ролей, корректности работы кейсов и эмуляции бизнес-процессов. Выявление, документирование и исправление ошибок. |
| Апробация тестовой версии и доработка обучающего модуля | Развертывание тестовой версии платформы на промежуточной (staging) среде. Организация и проведение апробации силами тестовой группы пользователей (фокус-группы). Сбор и анализ обратной связи по юзабилити, содержанию кейсов и работе системы в целом. Внесение финальных доработок и исправлений в обучающий модуль и интерфейс платформы на основе полученных замечаний и предложений. |

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль за выполнением работ осуществляется путем проведения регулярных демонстраций результатов по завершении каждого этапа.

Приемка осуществляется поэтапно. Критерием приемки каждого этапа является полное соответствие результатов требованиям, изложенным в настоящем ТЗ, и утверждение их Заказчиком.

Финальная приемка проекта осуществляется по результатам успешного прохождения Стадии 5 (Пилотная эксплуатация). Основанием для приемки является:

- Акт о завершении пилотной эксплуатации с положительными заключениями.

- Полный комплект документации, указанный в разделе 3.

- Отсутствие критических и блокирующих ошибок.